      U M O W A  

Zawarta w dniu ....................................... w Dobrem pomiędzy Gminą Dobre reprezentowaną przez:

1. Wójta Gminy – Krzysztofa Radzio

zwaną dalej w treści umowy “Zamawiającym”

a

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................           prowadzącym
 działalność gospodarczą wpisaną ……………………………………………………………………………………………………… ewidencji działalności gospodarczej pod numerem...............................................................................

zwanym dalej w treści umowy  “Wykonawcą”.
§ 1

1.Zgodnie z wynikami przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego dnia ........................................

 Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dwóch boisk:

- wykonanie nawierzchni z akrylowej masy syntetycznej na istniejące boisko  wymiarach               24 x 12m
- wykonanie płyty do pchnięcia kulą przy Szkole Podstawowej w Dobrem.

2. Szczegółowy zakres robót wg przedmiaru robót, dokumentacji projektowej i SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

3. Niezbędne materiały zakupuje i dostarcza na plac budowy Wykonawca (posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty)

§ 2

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w kwocie

 netto: ................................................................................................................................................

słownie:.............................................................................................................................................

powiększonej o podatek ...................................................................................................................

tj. kwota brutto .................................................................................................................................

słownie:..............................................................................................................................................

W/w wynagrodzenie ustalono na podstawie dokumentacji: kosztorysu ofertowego.

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zadania, wszelkie roboty przygotowawcze i  porządkowe.

§ 3

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy  przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu zamówienia oraz podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

2.Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawił Faktury VAT bez podpisu Zamawiającego na fakturach jako odbiorca faktury.

§ 4

1.  Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:

1.1 Przekazanie placu budowy i dokumentacji technicznej  .................................................................

1.2 Rozpoczęcie robót .......................................................

1.3 Zakończenie robót  .......................................................

2.Terminy realizacji robót objętych niniejszą umową ulegają zmianie w przypadku:

- opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót, 

- nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji, o której mowa w§ 5, lub wprowadzenia zmian w terminie uniemożliwiającym dotrzymanie umówionego terminu,

- przerw w realizacji robót, powstałych przyczyn zależnych od Zamawiającego,

- zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu.

§ 5

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru Pan .............................................................................

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi

 przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach oraz zgodnie z zatwierdzoną do realizacji dokumentacją techniczną.

2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji  umowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu            w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyka  prac budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwej polisy.

5. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający dokona ubezpieczenia budowy na koszt Wykonawcy.

1. § 7

2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§ 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary

 umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach.

2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego  za przedmiot umowy określonego           w § 2 ust.1,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy kreślonego w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określonego w §2 ust.1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego              za przedmiot umowy określonego w § 2 ust.1.

2.2  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy określonego      w § 2 ust.1.

3. Jeżeli wysokość kar umownych o których mowa w ust.1-3, nie pokrywa wysokości poniesionej

 przez  Zamawiającego szkody, a także w przypadku  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w innych przypadkach niż określone w ust.1, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania  przedmiotu umowy w wysokości .....................................................................................................................................

słownie:..............................................................................................................................................

2. Strony ustalają  następujący sposób wniesienia zabezpieczenia: gwarancja ubezpieczeniowa

należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek .............................................................

3. Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:

- 70% wartości zabezpieczenia - Zamawiający wróci w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji,

- 30% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwróci w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez obie strony pod rygorem nieważności.

  § 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  z materiałów własnych.

Odstępstwa od przyjętych w dokumentacji standardu na materiały wykończeniowe  lub wyposażenie mogą mieć miejsce wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

2. Materiały i urządzenia o których mowa  w § 12 ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymaganiom  SIWZ.

3. Na materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, atest, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

§ 12

1.Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

§ 13

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.

§ 14  

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz                                     w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA

