U M O W A     

zawarta w dniu  .........................2009r. w  m. Dobre

pomiędzy Gminą Dobre woj. mazowieckie  zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  - Pana Krzysztofa Radzio

za kontrasygnatą Skarbnika Gminy  

a : 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:         ….............................................................................................................................................................

została zawarta umowa następującej treści :

          §  1.

1.Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w Urzędzie 

   Gminy Dobre  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie 

   inwestycyjne pod nazwą:  „Wykonanie wiercenia studziennego z utworów 

   czwartorzędowych  nr 3 w m. Dobre”

2.Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego w projekcie  prac  

    geologicznych oraz specyfikacji technicznej  przedstawia się następująco:

a. odwiercenie otworu studziennego do głębokości 80,0 m p.p.t.

b. zafiltrowanie otworu filtrem PCV  DN 300 mm 

c. przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pomiarowego.

d. pobranie prób wody do badań laboratoryjnych fizykochemicznych i

    bakteriologicznych.

e. opracowanie dokumentacji  hydrogeologicznej wynikowej. 

§ 2.

Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie do ...............2009r

            i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących 

           jej załączniki wykona w terminie do 30 grudnia 2009r, który  rozumiany jest 

           jako termin gotowości do odbioru wykonanych robót.

§ 3.

          1.Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt prac geologicznych wraz z decyzją 

             zatwierdzającą w terminie do ......................2009r.

          2.Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie:

            .....................................................................................................................................         

             posiadający uprawnienia Nr ...................................................................... a nadzór 

             geologiczny sprawował będzie: 

             ...................................................................................................................................

             posiadający uprawnienia Nr .....................................................................

3. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego upoważnionego przez Zamawiającego do   wykonywania swoich obowiązków na zadaniu stanowiącym przedmiot umowy sprawował będzie:

     ..........................................................................................................................................

     posiadający uprawnienia  Nr .....................................................

§ 4.

      1.Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową siłami własnymi.

    § 5.

      1.Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren) 

         budowy w   terminie ............................ 

     2. Zamawiający dla potrzeb realizacji niniejszej umowy udostępni Wykonawcy energię  

         elektryczną w wysokości 15 kW  pod warunkiem zainstalowania przez  

         Wykonawcę rozdzielnicy budowlanej z pomiarem pobranej energii. Pobrana energia

         elektryczna zostanie rozliczona po aktualnie obowiązujących cenach ZE.  

     3. Zamawiający oświadcza, że pod względem bezpieczeństwa pracy, plac budowy nie   

         budzi zastrzeżeń. W szczególności na placu budowy nie ma podziemnych instalacji  

         elektrycznych, gazowych i innych.

     4. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt :

           a/ wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem 

               i ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia 

              oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

          b/ uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót.

§ 6.

  1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów   

      posiadający odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie

      z obowiązującymi normami technicznymi oraz opracowaną i dostarczoną Wykonawcy         

     dokumentacją  - projektem prac geologicznych.

  
        § 7.

  1.Wynagrodzenie Wykonawcy „ryczałtowo-ilościowe” za roboty stanowiące przedmiot                     

      umowy wynosi : ........................zł.

     słownie złotych : .....................................................................................................................

     Po doliczeniu obowiązującego  podatku  VAT w wysokości .......% wartość wynagrodzenia 

     wynosi: .................. zł.

     słownie złotych: .....................................................................................................................

  2.Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje 

     wynagrodzenie za wszystkie urządzenia i elementy robót wyszczególnione

     w dokumentacji - projekcie prac geologicznych, specyfikacji istotnych warunków

     zamówienia niezbędne  do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z 

     przepisami, dokumentacją i normami technicznymi.

  3.Ceny jednostkowe ustalone w tabeli elementów  są niezmienne bez względu na 

     rzeczywisty poziom kosztów wykonania  robót kształtujących się na rynku budowlanym.

  4.Za roboty nie objęte dokumentacją techniczną, a konieczne do wykonania ze względu

     na prawidłowe działanie przedmiotu umowy, Wykonawca może żądać dodatkowego

     wynagrodzenia wg cen jednostkowych ustalonych w tabeli elementów.

  5.Rozliczenie robót z Wykonawcą „ryczałtowo-ilościowe” tj. wg:

      - cen jednostkowych przedmiarowych podanych w tabeli elementów robót

      - ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

  6.Wykonawca będzie wystawiał faktury przejściowe w okresach miesięcznych za   

     wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru elementy robót wyszczególnione 

     w załączonej do kosztorysu ofertowego tabeli elementów robót. 

  7.Faktury przejściowe wystawiane będą przez Wykonawcę do wysokości 70 %

     wartości zadania. Faktura końcowa zapłacona będzie po dokonaniu odbioru robót 

     przez Zamawiającego.

   8.Zapłata przez Zamawiającego faktur przejściowych i faktury końcowej  za wykonane  

      roboty nastąpi w ciągu 21 dni od złożenia przez Wykonawcę faktury uprzednio 

      zaakceptowanej przez  inspektora nadzoru.

§ 8.

1.Wykonawca zobowiązuje się do naprawy zniszczeń na drogach lokalnych 

   użytkowanych w trakcie realizacji robót, a powstałych w wyniku przejazdów ciężkiego 

   sprzętu budowlanego (np. spycharki).

2.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wykrytych wadach 

   dokumentacji natychmiast po ich wykryciu.

4.Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu konieczność wykonania robót

   dodatkowych niezbędnych do wykonania z uwagi na bezpieczeństwo budowy w 

   terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

5.Wykonawca winien uprzedzić pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia 

    robót powstałej z obowiązków ciążących  na Zamawiającym.

§ 9.

  Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie robót objętych umową, a wynikające 

  z prawidłowej technologii robót odpowiada Zamawiający, a za pozostałe Wykonawca.

  Wykonawca odpowiada za uszkodzenie widocznych w terenie urządzeń naziemnych

   i znaków geodezyjnych.

   Za uszkodzenie urządzeń podziemnych nie wykazanych w dostarczonej Wykonawcy  

   dokumentacji odpowiada Zamawiający.

§ 10.

Każdorazowa zmiana rozmiaru rzeczowego (zwiększenie lub zmniejszenie) może 

nastąpić na podstawie dwustronnie uzgodnionego aneksu do umowy.

§ 11.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają 

wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

   1. Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie

      w wysokości 0,1% wartości  umownej robót określonej w § 7 pkt.1 (przed

naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

   2.W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania

     gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,05 % wartości umownej określonej w §  7 pkt.1   (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia umownego na usunięcie wad.

  4.W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron,

      kary umowne ustalone w pkt.2 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu

      terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

  5.Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

    Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10%   

     wartości umownej określonej w §  7 pkt 1 (przed naliczeniem podatku VAT).

 7.Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1 - 5 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający

    może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§ 12.

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy w  

   wysokości 36 m - cy.

   Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia 

   czynności odbioru robót.

§ 13.

1.Zgodnie z art. 150 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004r Nr 19, poz. 77) w sprawie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne Zleceniobiorca złoży na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy,  w wysokości …............... % wartości przedmiotu umowy tj. ........................ zł.

2.Wykonawca wniesie kwotę należytego zabezpieczenia wykonania umowy wymienioną

   w, pkt.1 w postaci ........................................................................

3. Zwolnienie (wypłacenie) przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wniesionego

   zabezpieczenia nastąpi:

  a/ 70% wysokości zabezpieczenia po odbiorze robót w ciągu 30 dni

  b/ 30% wysokości zabezpieczenia po upływie okresu gwarancji w ciągu 15 dni.

§ 14.

Zamawiający dokona odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy wykonanego w całości po spełnieniu następujących warunków:

1.Po zakończeniu całości robót objętych umową i jej załącznikami oraz uzyskaniu 

   pozytywnych wyników wymaganych prób:

· Wykonawca złoży Zamawiającemu zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną wynikową ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia

2.Czynności odbiorowe Zamawiający rozpocznie w dniu wyznaczonym na odbiór i zakończy

    najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.

§ 15.

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,

    Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Geologicznego i Górniczego.

2.Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

   zamawiającego.

§ 16.

Inne postanowienia umowne:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

§ 17.

Wszystkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych przez Zamawiającego  i Wykonawcę pod  rygorem nieważności.

§  18.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 – egz. dla

każdej ze stron. 

§ 19.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1/ tabela elementów

2/ oferta Wykonawcy

3/ projekt prac geologicznych

         Zamawiający:                                                                                        Wykonawca:

